# Municipalidad de Balcarce

Concejo Deliberante

TESTIMONIO:

VISTO:

Las versiones sobre la rescisión del contrato a la empresa constructora COVAC S.R.L., por parte de las autoridades de la Escuela Técnica Nº 1 “Lucas Kraglievich”, ante el incumplimiento en los trabajos de refacción en el mencionado establecimiento educativo, y

CONSIDERANDO:

Que a fines del año 2008, se adjudicaron a la empresa COVAC S.R.L. las tareas de reemplazo de cielorrasos y cubierta de chapa en tres pabellones, además de obras de ampliaciones de dos aulas-taller, sala de preceptores, buffet y expansión, en el edificio de la mencionada Escuela Técnica Nº 1.

Que el contrato adjudicado a la empresa COVAC S.R.L., ascendía a la suma de Pesos Un Millón Ciento Cincuenta Mil con Ochenta y Ocho Centavos ($ 1.150.088.-), otorgado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, y contemplaba un plazo máximo de 120 días para la ejecución de las obras.

Que los retrasos en la realización de los trabajos, dieron lugar a reiterados reclamos por parte de la Asociación Cooperadora, padres, alumnos, y también de este Concejo Deliberante, que ha sancionado diversas comunicaciones planteando dicha irregularidad ante las autoridades del Consejo Escolar.

Que al inicio del presente ciclo lectivo 2010, las autoridades de dicha Escuela Técnica realizaron gestiones ante los responsables de la empresa COVAC S.R.L., acordándose que para el 31 de marzo pasado las obras deberían quedar finalizadas.

Que ante esta situación, los responsables de la empresa COVAC S.R.L han hecho responsables de esta situación a las autoridades educativas por el atraso producido en el pago de los correspondientes certificados de obra.

Que la incertidumbre generada ante la supuesta rescisión de contrato, genera mayor inquietud aún, a raíz de que a la empresa constructora COVAC S.R.L. les han sido adjudicadas recientemente las obras de reconstrucción de la ex Estación de Ferrocarril, y del ex Matadero Municipal, generando serias dudas con respecto al cumplimiento de los mencionados contratos.

# Municipalidad de Balcarce

Concejo Deliberante

POR ELLO:

El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Balcarce, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:

C O M U N I C A C I O N      Nº      60/10

ARTICULO 1.-  Solicítase a las autoridades del Consejo Escolar de Balcarce, informen a

--------------------  este Honorable Concejo Deliberante sobre las razones referidas al incumplimiento en los plazos de trabajo en las obras contratadas a la empresa COVAC S.R.L. para las mencionadas obras en la sede de la Escuela Técnica Nº 1 “Lucas Kraglievich”.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2.-  Solicítase al Consejo Escolar de Balcarce, informe a este Honorable Con-

--------------------  cejo Deliberante sobre la supuesta rescisión de contrato a la empresa COVAC S.R.L. para las obras contratadas en el mencionado establecimiento educativo.-----

ARTICULO 3.-  Cúmplase, comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, regís-

--------------------  trese, publíquese.--------------------------------------------------------------------

DADA en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, en Sesión Ordinaria, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil diez. FIRMADO: Doctor Gabriel Darío Petruccelli – PRESIDENTE – Juan José Troya – SECRETARIO --------------------------------