# Municipalidad de Balcarce

Concejo Deliberante

TESTIMONIO:

VISTO:

La falta de continuidad en las obras de restauración del edifico de la ex  Estación de Ferrocarril, y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada obra de restauración le fue adjudicada, hace ya más de un año, a la empresa COVAC S.R.L., por un valor de Pesos Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Veinte ($ 758.320.-).

Que el contrato de adjudicación prevé un plazo máximo de ejecución de la obra de casi 8 meses.

Que a pesar del tiempo transcurrido, únicamente se han llevado  cabo trabajos de colocación de tejas y tirantes en el techo.

Que los trabajos en dicha obra se encuentran totalmente paralizados, restando concluir tareas de revoque en paredes, cielorrasos e instalación de pisos y colocación de puertas y ventanas en todas sus aberturas.

POR ELLO:

El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Balcarce, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:

C O M U N I C A C I O N      Nº      63/11

ARTICULO 1.-  Solicítase al Departamento Ejecutivo, informe a este Honorable Concejo

--------------------  Deliberante, las razones por las cuales se encuentran paralizada la obras de refacción en el edificio de la ex Estación de Ferrocarril.----------------------------------------

ARTICULO 2.-  Solicítase al Departamento Ejecutivo, realice los trámites que correspon-

--------------------  dan ante la empresa COVAC S.R.L, a efectos de solicitarle que culmine a la brevedad los trabajos de refacción en el edificio de la ex Estación de Ferrocarril, de acuerdo a lo especificado en el contrato de adjudicación de dicha obra.-------------------------

ARTICULO 3.-  Cúmplase, comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, regís-

--------------------  trese, publíquese.--------------------------------------------------------------------

DADA en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, en Sesión Ordinaria, a los nueve días del mes de junio de dos mil once. FIRMADO: Doctor Gabriel Darío Petruccelli – PRESIDENTE – Juan José Troya – SECRETARIO.--------------------------------